Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2010 г. N 716

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.09.2011 [N 791](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B603DAD626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3CvECDM),

от 30.12.2011 [N 1206](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CAE676E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECEM), от 30.12.2011 [N 1249](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AF68686ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECDM), от 28.12.2012 [N 1456](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B623CA9606C6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECCM),

от 30.04.2013 [N 382](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635AA636A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECBM), от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECEM), от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvEC9M),

от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA38vEC0M), от 28.11.2015 [N 1281](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECDM), от 12.12.2015 [N 1373](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECBM),

от 02.03.2016 [N 159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECFM), от 22.03.2016 [N 226](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC8M), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECAM),

от 06.02.2017 [N 141](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECDM),

с изм., внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635A8656D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC0M) Правительства РФ от 30.04.2015 N 432)

Во исполнение [статьи 11](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663DAD64616ECB90B3B9885811F51BED09707Av6CBM) Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" и [статьи 179.1](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386738A8666F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EAABE36vECAM) Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P51) формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

2. Установить, что при формировании федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов основанием для включения объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости в федеральную адресную инвестиционную программу являются принимаемые Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период решения об объеме и (или) структуре расходных обязательств Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 [N 1249](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AF68686ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECDM), от 28.12.2012 [N 1456](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B623CA9606C6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECCM))

3. Признать утратившими силу:

[Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339336334A9656333C198EAB58Av5CFM) Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 714 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4097);

[Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393F653BA9636333C198EAB58Av5CFM) Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. N 339 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 714" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2272);

[пункт 3](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393D6E3FAA656333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3C8M) Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 989 "Об осуществлении в 2008 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 1, ст. 17);

[пункт 8](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393C6734AF606333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BBv3CBM) Постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. N 155 "О предоставлении в 2008 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 11, ст. 1026);

[Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339326539A5656333C198EAB58Av5CFM) Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 619 "О формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3928);

[пункт 3](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339326539AF646333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9B8v3CCM) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1062 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 247);

[пункт 8](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339326534AF626333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BBv3CCM) Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1103 "Об осуществлении в 2009 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 402);

[пункт 2](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339326534AD676333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BBv3C7M) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 15 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 4, ст. 507);

[пункт 8](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B663FA9666C6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvEC8M) Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1105 "О порядке реализации в 2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 115).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 сентября 2010 г. N 716

КонсультантПлюс: примечание.

Правила, приведенные ниже, не применяются к объектам инфраструктуры, создаваемым АО "Корпорация развития Дальнего Востока" при осуществлении функций управляющей компании в отношении территорий опережающего социально-экономического развития в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободного порта Владивосток ([Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635A8656D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC0M) Правительства РФ от 30.04.2015 N 432).

ПРАВИЛА

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.09.2011 [N 791](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B603DAD626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3CvECDM),

от 30.12.2011 [N 1206](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CAE676E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECEM), от 30.04.2013 [N 382](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635AA636A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECBM), от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECEM),

от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvEC9M), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA38vEC0M), от 28.11.2015 [N 1281](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvEC1M),

от 12.12.2015 [N 1373](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECBM), от 02.03.2016 [N 159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECFM), от 22.03.2016 [N 226](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC8M),

от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECAM), от 06.02.2017 [N 141](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECDM))

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, а также порядок формирования и ведения информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы.

2. Федеральная адресная инвестиционная программа (далее - адресная программа) представляет собой документ, устанавливающий распределение предусмотренных в федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233933653FAA656333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3CDM) о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителям средств федерального бюджета (далее - главные распорядители) бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории Российской Федерации иных капитальных вложений:

по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств федерального бюджета (далее - объекты капитального строительства);

по объектам недвижимого имущества, оплату приобретения которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств федерального бюджета, в том числе приобретаемым федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами для обеспечения федеральных нужд, включая жилье, приобретение которого осуществляется во исполнение законодательных актов Российской Федерации (далее - объекты недвижимого имущества);

по мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), которые могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества (далее - мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты).

Распределение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на приобретение федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными государственными автономными учреждениями и федеральными казенными учреждениями оборудования, не входящего в сметы строек, в состав адресной программы не включается.

Мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) подлежат детализации в процессе реализации адресной программы в порядке, установленном [пунктом 30](#P272) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECCM) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373)

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvEC8M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

3. Информационный ресурс адресной программы (далее - информационный ресурс) представляет собой совокупность сведений об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, подлежащих включению (включенных) в адресную программу на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил, на весь период реализации инвестиционных проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

4. Бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233933653FAA656333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3CDM) о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период для реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и для приобретения объектов недвижимого имущества, включенных в государственный оборонный заказ, учитываются в адресной программе одной строкой.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvEC0M), от 12.12.2015 [N 1373](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECEM))

Бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих и иных категорий лиц по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (далее - мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих), сведения о которых составляют государственную тайну, учитываются в адресной программе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECFM) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373)

Включение в государственный оборонный заказ объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, а также внесение в него изменений осуществляются с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

5. В адресную программу, формируемую с разбивкой по главным распорядителям, включаются объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и (или) приобретение которых бюджетные ассигнования федерального бюджета предусмотрены:

а) решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами решений) Правительства Российской Федерации об утверждении федеральных целевых программ, о внесении изменений в утвержденные программы;

б) нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, о внесении изменений в утвержденные нормативные правовые акты;

в) решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами решений) федеральных государственных органов о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, о внесении изменений в принятые решения;

г) нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации и решениями Президента Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее - субсидии субъектам Российской Федерации), о внесении изменений в утвержденные нормативные правовые акты;

д) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvEC0M) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159;

е) нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее - субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации), о внесении изменений в утвержденные нормативные правовые акты;

ж) решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами решений) федеральных государственных органов о предоставлении субсидий в объекты государственной собственности Российской Федерации, принимаемыми в установленном порядке, о внесении изменений в принятые решения;

з) нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества (далее - бюджетные инвестиции юридическим лицам), о внесении изменений в утвержденные нормативные правовые акты.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

6. В адресную программу включаются объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии субъектам Российской Федерации, предусмотренные нормативными правовыми актами и решениями, указанными в [подпункте "г" пункта 5](#P85) настоящих Правил:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvEC8M) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159)

а) без которых невозможны ввод в эксплуатацию и (или) функционирование объектов государственной собственности Российской Федерации;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvEC9M) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159)

б) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECBM) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159)

в) строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства Российской Федерации;

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECCM) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159)

г) сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей.

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECDM) Правительства РФ от 02.03.2016 N 159)

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3BvEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

6(1). В адресную программу не включаются объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества, включенные в состав мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, приобретение которых предоставляются бюджетные инвестиции, предусмотренные нормативными правовыми актами и решениями, указанными в [подпунктах "б"](#P83) и ["в" пункта 5](#P84) настоящих Правил.

(п. 6(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvEC1M) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373)

7. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECCM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16.

8. Адресная программа действует с 1 января по 31 декабря финансового года, на который она утверждена.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

9. Проект адресной программы формируется Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с разрабатываемыми им [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC1M).

10. Министерство экономического развития Российской Федерации в процессе подготовки проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает (в части межбюджетных субсидий - совместно с Министерством финансов Российской Федерации) в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, и доводит до субъектов бюджетного планирования [методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AA66686ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvEC1M) по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части, касающейся федеральных целевых программ, бюджетных инвестиций юридическим лицам, бюджетных инвестиций и субсидий в объекты государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, а также предложений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции и субсидии).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECDM), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA38vEC1M))

11. После утверждения Правительством Российской Федерации основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, одобрения распределения общего (предельного) объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств Российской Федерации и в установленные им сроки:

а) Министерство экономического развития Российской Федерации исходя из предельного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий представляет в Министерство финансов Российской Федерации, в соответствии с форматами передачи данных, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, распределение указанных бюджетных ассигнований по главным распорядителям, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета для его доведения без изменения субъектам бюджетного планирования в составе предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б) субъекты бюджетного планирования доводят предельные объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий до соответствующих предполагаемых главных распорядителей;

в) предполагаемые главные распорядители с учетом предложений государственных заказчиков объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - государственные заказчики), застройщиков (заказчиков) (далее - застройщики) представляют соответствующему субъекту бюджетного планирования подготовленные в соответствии с методическими рекомендациями, указанными в [пункте 10](#P110) настоящих Правил, предложения о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий по объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества, предлагаемым для включения в проект адресной программы, с разделением на включенные в федеральные целевые программы (с указанием наименования программы) и не включенные в такие программы, с разбивкой по государственным заказчикам и застройщикам, видам экономической деятельности (отраслям) и с указанием кодов классификации расходов федерального бюджета, включая код классификации операций сектора государственного управления, кодов видов экономической деятельности, а также с указанием форм собственности;

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvEC0M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

г) субъекты бюджетного планирования на основании предложений предполагаемых главных распорядителей представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации подготовленные в соответствии с методическими рекомендациями, указанными в [пункте 10](#P110) настоящих Правил, предложения о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий по объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества, предлагаемым для включения в проект адресной программы, с разделением на включенные в федеральные целевые программы (с указанием наименования программы) и не включенные в такие программы, с разбивкой по соответствующим главным распорядителям, государственным заказчикам, застройщикам, видам экономической деятельности (отраслям) и с указанием кодов классификации расходов федерального бюджета, включая код классификации операций сектора государственного управления, кодов видов экономической деятельности, а также форм собственности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

12. В проекте адресной программы в отношении каждого объекта капитального строительства указываются следующие данные:

а) наименование объекта капитального строительства (в отношении объекта, включенного в федеральную целевую программу (проект программы), также указывается наименование соответствующей программы (подпрограммы));

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

КонсультантПлюс: примечание.

Положения, установленные пунктом 1 изменений, [применяются](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECEM) к правоотношениям, возникающим начиная с формирования федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

а(1)) наименование государственной программы Российской Федерации или указание на направление деятельности, не входящее в государственные программы Российской Федерации;

(пп. "а(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC8M) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

б) код классификации расходов федерального бюджета (за исключением кода классификации операций сектора государственного управления);

в) код вида экономической деятельности по Общероссийскому [классификатору](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E3FAE69696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECBM) видов экономической деятельности, присваиваемый объекту капитального строительства в соответствии со сферой деятельности, в которой он будет функционировать после ввода в эксплуатацию;

г) главный распорядитель. Если для реализации инвестиционного проекта должен заключаться государственный контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - также указывается и государственный заказчик;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vEC9M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

д) застройщик (заказчик);

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vECBM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

е) мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;

ж) срок ввода в эксплуатацию;

з) объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

и) срок подготовки проектной документации (в случае, если в соответствующем решении или нормативном правовом акте предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой документации);

к) объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусматриваемых на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий (в случае, если в соответствующем нормативном правовом акте или решении предусмотрены бюджетные ассигнования на эти цели).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.09.2011 [N 791](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B603DAD626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3CvECEM), от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vECCM), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECBM))

13. В проекте адресной программы в отношении каждого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), за исключением мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, указываются наименование мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (в отношении мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную целевую программу (проект программы), также указывается наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) и данные, предусмотренные [подпунктами "а(1)"](#P127), ["б"](#P129) (в отношении мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную целевую программу (проект программы), может быть предусмотрено несколько кодов классификации расходов федерального бюджета), ["з"](#P137) и ["к" пункта 12](#P139) настоящих Правил, а в отношении каждого объекта недвижимого имущества - наименование объекта недвижимого имущества (в отношении объекта недвижимого имущества, включенного в федеральную целевую программу (проект программы), наименование федеральной целевой программы (подпрограммы), данные, предусмотренные [подпунктами "а(1)"](#P127) и ["б" пункта 12](#P129) настоящих Правил, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества, срок приобретения, объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренные на его приобретение, и код вида экономической деятельности по Общероссийскому [классификатору](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E3FAE69696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECBM) видов экономической деятельности, присваиваемый объекту недвижимого имущества в соответствии со сферой деятельности, в которой он будет функционировать после его приобретения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vECEM), от 28.11.2015 [N 1281](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECAM), от 12.12.2015 [N 1373](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA39vEC9M))

В отношении мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих указываются наименование мероприятия, главный распорядитель, общая площадь жилых помещений, которые будут построены и (или) приобретены в результате реализации мероприятия, количество военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания, которые будут обеспечены жильем в результате реализации мероприятия, срок реализации мероприятия, а также данные, предусмотренные [подпунктами "а(1)"](#P127) и ["б"](#P129) (в отношении мероприятий, включающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества, могут указываться несколько кодов классификации расходов федерального бюджета), ["з"](#P137) и ["к"](#P139) (в отношении мероприятий, включающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства) пункта 12 настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA39vECBM) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC9M) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

14. В отношении объектов капитального строительства застройщик указывается в соответствии с нормативным правовым актом (решением) об осуществлении бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий в объект капитального строительства.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vEC0M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

15. По вопросам формирования проекта адресной программы, представления сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на соответствующий финансовый год государственные заказчики (застройщики) объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, взаимодействуют:

в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в проект адресной программы в соответствии с федеральными целевыми программами (проектами программ), - с государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) этих программ (проектов программ);

в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в проект адресной программы и не включенных в федеральные целевые программы, - с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленной сфере деятельности - главными распорядителями.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB39vEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

16. Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых разработка и утверждение проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной программы при условии, что разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (за исключением объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности), проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства осуществляются без использования средств федерального бюджета.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.03.2016 [N 159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECEM), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECDM))

Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых предоставляются бюджетные инвестиции или субсидии, в отношении которых разработка и утверждение проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной программы при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации, а при ее отсутствии - с выделением в пределах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, предназначенных для разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий (в случае если проведение таких изысканий необходимо для подготовки проектной документации), если соответствующим решением или нормативным правовым актом (проектом решения или нормативного правового акта) предусмотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на указанные цели. В случае если проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, аудита проектной документации в отношении указанных объектов капитального строительства необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие объекты капитального строительства включаются в проект адресной программы с выделением в пределах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, предназначенных для проведения технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, если соответствующим решением или нормативным правовым актом (проектом решения или нормативного правового акта) предусмотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на указанные цели.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECEM) Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159)

Включение в адресную программу объектов капитального строительства (за исключением объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации допускается при условии установления ограничения на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в отношении этих объектов и финансирование этих работ. В этом случае выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и их финансирование осуществляются после представления главным распорядителем в Министерство экономического развития Российской Федерации документов, подтверждающих наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации в отношении этих объектов, и внесения в порядке, указанном в [пункте 29](#P268) настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC8M) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

Включение в адресную программу объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации допускается при условии установления ограничения на перечисление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение соответствующих объектов. В этом случае перечисление указанных субсидий субъектам Российской Федерации осуществляется после представления главным распорядителем в Министерство экономического развития Российской Федерации документов, подтверждающих наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации в отношении этих объектов, и внесения в порядке, указанном в [пункте 29](#P268) настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECAM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

Министерство экономического развития Российской Федерации в 5-дневный срок со дня представления ему документов, указанных в [абзаце четвертом](#P157) настоящего пункта, направляет в Федеральное казначейство подтверждение снятия ограничений для перечисления субсидий субъектам Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECCM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

Включение в адресную программу мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (за исключением мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), допускается при условии установления ограничения на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в рамках таких мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и их финансирование. В этом случае выполнение мероприятий и их финансирование осуществляются после детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в порядке, установленном [пунктом 30](#P272) настоящих Правил, и внесения в порядке, указанном в [пункте 29](#P268) настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECDM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

Включение в адресную программу мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), допускается при условии установления ограничения на перечисление субсидий субъектам Российской Федерации. В этом случае перечисление субсидий субъектам Российской Федерации осуществляется после детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) с учетом [пункта 6](#P91) настоящих Правил в порядке, установленном [пунктом 30](#P272) настоящих Правил, или в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемых в соответствии с [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AE646C6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvEC8M) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", и внесения в порядке, указанном в [пункте 29](#P268) настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECEM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vECAM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

17. Субъекты бюджетного планирования представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации в отношении каждого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), предлагаемого для включения в проект адресной программы, следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vECEM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

а) копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) документ, содержащий реквизиты нормативного правового акта (копия проекта нормативного правового акта) или решения (копия проекта решения), указанных в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б(1)) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования;

(пп. "б(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B603DAD626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3CvEC0M) Правительства РФ от 27.09.2011 N 791; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938663BAE646A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vEC1M) Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159)

в) копия задания на проектирование (в случае, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета. При этом документы, указанные в [подпунктах "д"](#P175) - ["з"](#P178) настоящего пункта, не представляются);

г) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

е) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) титульные списки вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году и плановом периоде и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vEC0M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

и) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и (или) текущем финансовых годах собственных, заемных и других средств на финансирование объекта капитального строительства (в отношении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества которых осуществляется из федерального бюджета на условиях софинансирования);

(пп. "и" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

к) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AF626E6ECB90B3B98858v1C1M) Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" (в отношении объектов капитального строительства, предусматриваемых в проектах решений, указанных в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB38vECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECAM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

м) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием, полученного в соответствии с [пунктами 34](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635AA636A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECFM) и [47](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635AA636A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83CvEC1M) Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECCM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

н) обоснование необходимости включения в проект адресной программы вновь включаемого объекта капитального строительства, подготовленное в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными [пунктом 9](#P109) настоящих Правил (в случае если в отношении объекта капитального строительства отсутствуют проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решение о предоставлении земельного участка под строительство. В обосновании указываются причины отсутствия указанной документации и сроки ее разработки).

(пп. "н" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECDM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

17(1). Для объектов недвижимого имущества документы, предусмотренные [подпунктами "б(1)"](#P171), ["в"](#P173), ["д"](#P175) - ["з"](#P178), и ["м" пункта 17](#P186) настоящих Правил, не представляются. В отношении объектов недвижимого имущества, являющихся морскими судами и судами внутреннего плавания, представляется копия положительного заключения технической экспертизы проекта по строительству судов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECEM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

Для мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих представляются документы, предусмотренные [подпунктом "б" пункта 17](#P169) настоящих Правил.

(п. 17(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA39vECDM) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373)

18. Документы, предусмотренные [подпунктами "а"](#P168), ["д"](#P175) - ["и"](#P180), ["л"](#P184) и ["м" пункта 17](#P186) настоящих Правил, представляются застройщиком предполагаемому главному распорядителю для последующего представления субъекту бюджетного планирования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECFM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA39vEC0M) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1373.

19. Министерство экономического развития Российской Федерации:

рассматривает представленные субъектами бюджетного планирования предложения с учетом итогов реализации адресной программы за отчетный финансовый год и хода реализации адресной программы в текущем финансовом году, в том числе с учетом остатка неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на конец отчетного финансового года, объема дебиторской задолженности, а также информации об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECDM) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

проверяет соответствие представленных предложений данным, включенным в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) и решения (проекты решений), указанные в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECBM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

проверяет соответствие представленных предложений [методическим указаниям](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC1M), предусмотренным [пунктом 9](#P109) настоящих Правил.

В случае соответствия предложений субъектов бюджетного планирования указанным данным и методическим указаниям включает объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества в проект адресной программы с указанием объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

20. Министерство экономического развития Российской Федерации не включает в адресную программу объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества в случае несоответствия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

предложений субъектов бюджетного планирования решениям, принятым Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период в отношении объема и (или) структуры расходных обязательств Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных инвестиций и субсидий;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECDM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

предложений субъектов бюджетного планирования данным, включенным в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) и решения (проекты решений), указанные в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECEM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

состава документов, представленных субъектами бюджетного планирования, составу документов, предусмотренному [пунктом 17](#P166) настоящих Правил;

представленных субъектами бюджетного планирования предложений и документов [методическим указаниям](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC1M), предусмотренным [пунктом 9](#P109) настоящих Правил.

Отказ во включении в адресную программу объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества по иным основаниям не допускается.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

21. Разногласия между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами бюджетного планирования, не урегулированные при формировании проекта адресной программы, рассматриваются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

С учетом решений, принятых в процессе урегулирования разногласий, Министерство экономического развития Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с форматами передачи данных, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, уточненное распределение предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий с разбивкой по кодам классификации расходов федерального бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB37vECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

22. Министерство экономического развития Российской Федерации направляет в установленный срок в Министерство финансов Российской Федерации данные по проекту адресной программы, а также данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект адресной программы (данные о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в адресную программу на текущий финансовый год и плановый период), с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство в бумажном и электронном виде в соответствии с форматами передачи данных, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации.

В случае если в отношении вновь включаемых в проект адресной программы объектов капитального строительства отсутствует указанная документация, также направляется обоснование необходимости включения этих объектов в проект адресной программы с указанием причин отсутствия необходимой документации и сроков ее разработки.

(п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC0M) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

22(1). Данные, указанные в [пункте 22](#P218) настоящих Правил, направляются в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

(п. 22(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvEC9M) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

23. Министерство экономического развития Российской Федерации с участием субъектов бюджетного планирования уточняет в процессе принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проект адресной программы, в том числе с учетом итогов реализации адресной программы за 9 месяцев текущего финансового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECEM) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

24. Министерство экономического развития Российской Федерации:

КонсультантПлюс: примечание.

Положения, установленные подпунктом а) пункта 24 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 N 16), [применяются](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECFM) к правоотношениям, возникшим начиная с формирования федеральной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

а) в 2-недельный срок со дня подписания Президентом Российской Федерации федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233933653FAA656333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3CDM) о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждает адресную программу;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB36vECAM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б) в 10-дневный срок со дня утверждения адресной программы:

направляет в Министерство финансов Российской Федерации в бумажном и электронном виде в соответствии с форматами передачи данных, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, и Федеральную службу государственной статистики данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, с указанием присваиваемого Министерством экономического развития Российской Федерации в установленном им порядке кода учетной единицы для объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) или объекта недвижимого имущества, формируемого с учетом преемственности данных об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу на отчетный финансовый год (далее - код учетной единицы);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB36vECDM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA37vEC8M) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505;

доводит до главных распорядителей и субъектов бюджетного планирования выписки из адресной программы, содержащие данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, применительно к соответствующему главному распорядителю и субъекту бюджетного планирования, с указанием кода учетной единицы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB36vEC0M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б(1)) в 10-дневный срок со дня направления данных, указанных в [подпункте "б"](#P232) настоящего пункта, размещает адресную программу на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (faip.economy.gov.ru), а также данные по адресной программе в структуре государственных программ Российской Федерации;

(пп. "б(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECFM) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

в) в месячный срок со дня утверждения адресной программы направляет в высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации выписку из адресной программы, содержащую данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества независимо от формы собственности, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых будут осуществляться на территории этого субъекта Российской Федерации (за исключением данных о мероприятиях по обеспечению жильем военнослужащих).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB36vEC1M), от 12.12.2015 [N 1373](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F3CAB626F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA39vEC1M))

24(1). При утверждении адресной программы Министерством экономического развития Российской Федерации устанавливаются:

а) ограничения на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению и их финансирование:

объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не обеспеченных в установленном порядке утвержденной проектной документацией;

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (за исключением мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), требующих детализации в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в процессе ее реализации;

б) ограничения на перечисление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение в отношении:

объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не обеспеченных в установленном порядке утвержденной проектной документацией;

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), требующих детализации в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в процессе ее реализации или в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемых в соответствии с [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386739AE646C6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3CvEC8M) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не обеспеченные в установленном порядке утвержденной проектной документацией, а также на мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), по которым не осуществлена детализация (пообъектное распределение бюджетных ассигнований), могут быть перераспределены на иные цели в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 24(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvECFM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

24(2). Код учетной единицы присваивается Министерством экономического развития Российской Федерации на период действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) или объекта недвижимого имущества, по которым главным распорядителем представлены в Министерство экономического развития Российской Федерации документы (копии документов), предусмотренные [подпунктами "б"](#P169), ["в"](#P173) и ["д"](#P175) - ["ж" пункта 17](#P177) настоящих Правил. Преемственность данных об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) или объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу на отчетный финансовый год, обеспечивается посредством ведения информационного ресурса и включения в него кода учетной единицы.

Код учетной единицы не присваивается для данных о бюджетных ассигнованиях на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и для приобретения объектов недвижимого имущества, включенных в государственный оборонный заказ, которые учитываются в адресной программе одной строкой.

(п. 24(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECEM) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

25. Министерство финансов Российской Федерации в 7-дневный срок со дня получения данных, указанных в [абзаце втором подпункта "б" пункта 24](#P233) настоящих Правил, направляет их в Федеральное казначейство для осуществления контроля в рамках его полномочий при перечислении средств федерального бюджета.

26. Главные распорядители в 10-дневный срок со дня направления им Министерством экономического развития Российской Федерации выписок, указанных в [абзаце четвертом подпункта "б" пункта 24](#P236) настоящих Правил, представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, с указанием кодов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, включая коды классификации операций сектора государственного управления (согласованные с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случае, если главный распорядитель не является одновременно субъектом бюджетного планирования).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

27. Утвержденная адресная программа является основанием:

а) для осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - осуществление закупок);

б) для заключения в установленном порядке договоров с юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в целях реализации бюджетных инвестиций, соглашений с федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными государственными автономными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями о предоставлении субсидий в объекты государственной собственности Российской Федерации, а также соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации.

Затраты на осуществление закупки включаются в сметную стоимость объекта капитального строительства (стоимость объекта недвижимого имущества).

Если при осуществлении закупок по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) подрядные организации (поставщики товаров и услуг) не определены, указанные объекты могут быть исключены из адресной программы, а высвобождаемые при этом бюджетные ассигнования федерального бюджета перераспределяются Министерством экономического развития Российской Федерации на основании предложений главных распорядителей, согласованных с субъектами бюджетного планирования.

(п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83FvEC8M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

28. Главные распорядители в случае снижения по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) стоимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства или стоимости приобретения объектов недвижимого имущества представляют уточненные сведения по объемам бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам финансирования на весь период осуществления строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (с разбивкой по годам) и объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения в адресную программу изменений, связанных с перераспределением высвобождающихся объемов бюджетных ассигнований на другие объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества соответствующего главного распорядителя.

(п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83FvECEM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

29. Внесение изменений в адресную программу (за исключением внесения изменений в случаях, предусмотренных [пунктом 29(1)](#P270) настоящих Правил) осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на основании предложений, согласованных с субъектами бюджетного планирования и представляемых главными распорядителями в Министерство экономического развития Российской Федерации, в [порядке](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B839vEC1M), определяемом этим Министерством.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.11.2015 [N 1281](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3EvEC1M), от 06.02.2017 [N 141](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvEC0M))

29(1). Внесение в адресную программу изменений, связанных со снятием ограничений, указанных в [пункте 24(1)](#P242) настоящих Правил, а также с присвоением кода учетной единицы объекту капитального строительства, мероприятию (укрупненному инвестиционному проекту), объекту недвижимого имущества, при условии неизменности остальных показателей, утвержденных в адресной программе, осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании предложений, согласованных с субъектами бюджетного планирования и представляемых главными распорядителями в Министерство экономического развития Российской Федерации, в порядке, определяемом этим Министерством.

(п. 29(1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673EA966606ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvEC1M) Правительства РФ от 06.02.2017 N 141)

30. Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, которая осуществляется путем одновременного или поочередного определения главным распорядителем конкретных объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, подлежащих в рамках таких мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению или приобретению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83FvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

При этом в отношении каждого объекта капитального строительства определяются позиции, указанные в [пункте 12](#P120) настоящих Правил, а в отношении объекта недвижимого имущества - позиции, указанные в [пункте 13](#P141) настоящих Правил (применительно к такому объекту).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

Данные в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, определенные в процессе детализации, представляются главным распорядителем в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения соответствующих изменений в адресную программу. Одновременно с этими данными в Министерство экономического развития Российской Федерации представляются документы, указанные в [пункте 17](#P166) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

Министерство экономического развития Российской Федерации вносит необходимые изменения в адресную программу в порядке, определяемом этим Министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECAM) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

31. Внесение изменений в адресную программу до внесения изменений в нормативные правовые акты и решения, указанные в [подпунктах "а"](#P82) - ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил, допускается при условии, что в отношении каждого объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества, включенного в адресную программу, в данные о котором вносятся изменения, не изменяются его наименование, направление инвестирования, мощность, а также сметная стоимость (остаток сметной стоимости) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), стоимость объекта недвижимого имущества, установленные в указанных нормативных правовых актах и решениях, в следующих случаях:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83FvEC1M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

а) осуществление перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренного адресной программой объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период соответственно по объекту капитального строительства, мероприятию (укрупненному инвестиционному проекту), объекту недвижимого имущества и в пределах лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде, доведенных до главного распорядителя на указанные цели;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvEC8M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б) осуществление перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между объектами капитального строительства, мероприятиями (укрупненными инвестиционными проектами), объектами недвижимого имущества одного главного распорядителя в текущем финансовом году в пределах общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного этому главному распорядителю, с учетом ограничений по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

в) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им учреждений);

г) уменьшение объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по итогам осуществления закупок в отношении объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvEC9M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

д) изменение организационно-правовой формы застройщика;

е) внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, влияющей на реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий;

ж) увеличение объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CAE676E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3FvECEM) Правительства РФ от 30.12.2011 N 1206)

32. Помимо случаев, предусмотренных [пунктом 31](#P280) настоящих Правил, внесение изменений в адресную программу осуществляется после внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и (или) решения главных распорядителей.

33. Внесение изменений в адресную программу, требующих внесения изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств, осуществляется на основании предложений главных распорядителей, представляемых в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации одновременно с предложениями о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств. Изменения вносятся в адресную программу после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств.

(п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvECBM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

34. Министерство экономического развития Российской Федерации в 10-дневный срок после утверждения изменений, внесенных в адресную программу, направляет сведения о внесенных изменениях в Министерство финансов Российской Федерации в бумажном и электронном виде в соответствии с форматами передачи данных, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Федеральную службу государственной статистики, соответствующему главному распорядителю, субъекту бюджетного планирования, а также размещает указанные изменения на официальном сайте адресной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (faip.economy.gov.ru).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvECDM), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA37vEC9M), от 28.11.2015 [N 1281](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECCM))

35. По результатам внесения изменений, предусмотренных [пунктом 31](#P280) настоящих Правил, главный распорядитель до 1 февраля очередного финансового года в установленном порядке представляет предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты и решения, указанные в [подпунктах "а"](#P82), ["б"](#P83), ["г"](#P85), ["е"](#P87) и ["з" пункта 5](#P89) настоящих Правил, и (или) вносит изменения в решения, указанные в [подпунктах "в"](#P84) и ["ж" пункта 5](#P88) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvECEM), от 02.03.2016 [N 159](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F38A5626D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3AvECFM))

36. Главные распорядители ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации (в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, - в коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации) по [форме](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BC3CvEC1M), утверждаемой указанным Министерством, аналитическую информацию о ходе реализации адресной программы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM), от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECAM))

37. Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации ежеквартально, не позднее чем через 35 календарных дней после окончания отчетного периода, представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации по [форме](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B23EvECEM), утверждаемой указанным Министерством, сводную аналитическую информацию о ходе реализации адресной программы в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM), от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECBM))

38. Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально в срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, представляет в Правительство Российской Федерации сводную информацию о ходе реализации адресной программы. Указанная информация за первый квартал текущего финансового года содержит в том числе сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6E35A5606B6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECDM) Правительства РФ от 28.11.2015 N 1281)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F34AE696E6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA37vECAM) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505.

Ежеквартальная и годовая информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с адресной программой с разбивкой по объектам капитального строительства (за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную [тайну](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339336535A5606333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3CCM)) размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339386635AA636A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3AvECDM) Правительства РФ от 30.04.2013 N 382)

38(1). Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информацию об изменениях, внесенных в адресную программу.

(п. 38(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B6F39AA61696ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3DvECBM) Правительства РФ от 22.03.2016 N 226)

IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАКАЗЧИКА (ЗАКАЗЧИКА)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83EvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

39. Государственный заказчик (в том числе действующее от его лица федеральное государственное бюджетное учреждение, федеральное государственное автономное учреждение или федеральное государственное унитарное предприятие, которому в установленном порядке переданы полномочия государственного заказчика (в пределах переданных им полномочий) или заказчик:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvEC8M) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

а) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

б) осуществляет закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключает соответствующие государственные контракты (договоры);

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECAM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

в) представляет ежемесячно в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту нахождения объектов капитального строительства, включенных в адресную программу, отчет о ходе поставки товаров, выполнения работ, а также об оказании услуг в отношении указанных объектов;

г) в случае ликвидации или реорганизации застройщика сообщает об этом и о состоянии объектов незавершенного строительства в письменной форме в Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Федеральную службу государственной статистики;

д) в случае возбуждения дела о банкротстве в отношении поставщика товаров (исполнителя работ и услуг), которому был выплачен аванс, сообщает об этом в Федеральную налоговую службу для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований Российской Федерации по денежным обязательствам;

е) исполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

40. Функции государственного заказчика (заказчика) осуществляются в пределах средств, предусмотренных на его текущее содержание.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECCM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

Министерство экономического развития Российской Федерации дает методические разъяснения по вопросам исполнения функций государственного заказчика (заказчика) в отношении объектов капитального строительства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECCM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

41. Для осуществления строительства объектов капитального строительства производственного назначения, а также крупных объектов капитального строительства непроизводственного назначения по индивидуально разрабатываемым проектам может быть создана дирекция строительства (далее - дирекция).

В случае осуществления строительства нескольких объектов капитального строительства, имеющих одного и того же застройщика и расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или осуществления строительства одного объекта капитального строительства, расположенного на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, может быть создана единая дирекция.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECDM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

Застройщик подготавливает предложение о создании дирекции (единой дирекции) и вносит его в установленном порядке соответственно в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в орган местного самоуправления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B83DvECDM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

После ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и передачи его на баланс эксплуатирующей организации дирекция подлежит ликвидации в установленном порядке.

42. Если создается дирекция (единая дирекция), она осуществляет строительный контроль, за исключением случаев, установленных актами Правительства Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА

43. Информационный ресурс формируется и ведется:

а) в отношении объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, - коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM), от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECCM))

б) в отношении иных объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу, - Министерством экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

44. Формирование и ведение информационного ресурса осуществляется путем внесения в него сведений об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, и внесения изменений в эти сведения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)

[Порядок](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673CA4636F6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9B236vECFM) формирования и ведения информационного ресурса устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации.

45. Сведения, содержащиеся в информационном ресурсе, используются для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых доктрин, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, государственной программы вооружения, планов и программ военного строительства, государственного оборонного заказа, схем территориального планирования, проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, для принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций, субсидий, составления реестра расходных обязательств Российской Федерации, а также для иных целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

46. При формировании и ведении информационного ресурса работа со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований [законодательства](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC3402339336535A5606333C198EAB58A5F1EAA0CEA407C7B6EA9BAv3CCM) Российской Федерации о государственной тайне.

47. Сведения, включенные в информационный ресурс, не составляющие государственную тайну, размещаются на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

48. Предоставление сведений, включенных в информационный ресурс, составляющих государственную тайну, осуществляется по запросам органов и организаций, должностные лица которых имеют допуск к такой информации:

коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.01.2014 [N 16](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM), от 03.12.2014 [N 1298](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC340233938673FAF616A6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BA3BvECCM))

Министерством экономического развития Российской Федерации - об иных объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DB83541F01B9E6E4D8CC2FEEC34023393B613FA8666D6ECB90B3B9885811F51BED09707A6EA9BB3DvECFM) Правительства РФ от 09.01.2014 N 16)